**Estimación de Historias de Usuario**

A continuación se detalla por cada historia de usuario su estimación y cómo se llegó al puntaje que se visualiza en Trello:

**HU01 – Buscar figurita por número**

**Estimación:** 3 SP

**Justificación:**

* **Contexto:** El usuario necesita encontrar figuritas rápidamente.
* **Complejidad técnica:** Baja, pero requiere conexión al backend.
* **Trabajo necesario:** Campo de entrada numérica, botón de búsqueda, mostrar resultados.
* **Riesgo:** Bajo.

**HU02 – Buscar figurita por nombre**

**Estimación:** 3 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El usuario no recuerda el número de la figurita pero sí el nombre.
* **Complejidad técnica:** Media, por coincidencias parciales y autocompletado.
* **Trabajo necesario:** Campo de texto, búsqueda flexible, respuesta rápida.
* **Riesgo:** Intermedio.

**HU03 – Filtrar figuritas por álbum**

**Estimación:** 2 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El usuario solo quiere ver figuritas de un álbum específico.
* **Complejidad técnica:** Baja.
* **Trabajo necesario:** Dropdown o menú con álbumes predefinidos.
* **Riesgo:** Muy bajo.

**HU04 – Ver detalle de figurita**

**Estimación:** 2 SP **Justificación:**

* **Contexto**: El usuario quiere más información antes de decidir si le interesa.
* **Complejidad técnica:** Baja.
* **Trabajo necesario:** Mostrar imagen, nombre, número, álbum, estado.
* **Riesgo:** Nulo.

**HU05 – Registrarme en la plataforma**

**Estimación:** 5 SP **Justificación:**

* **Contexto:** Un nuevo usuario quiere acceder a la plataforma.
* **Complejidad técnica:** Alta.
* **Trabajo necesario:** Formulario con nombre, correo, contraseña. Validación de campos, almacenamiento seguro, control de duplicados.
* **Riesgo:** Alto por gestión de datos sensibles y seguridad.

**HU06 – Inicio de sesión con mi cuenta**

**Estimación:** 3 SP **Justificación:**

* **Contexto:** Usuarios registrados quieren acceder a su cuenta.
* **Complejidad técnica:** Media.
* **Trabajo necesario:** Autenticación, validación de credenciales, manejo de sesiones.
* **Riesgo:** Intermedio, especialmente en sesiones y seguridad.

**HU07 – Editar mi perfil**

**Estimación:** 2 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El usuario quiere actualizar sus datos personales.
* **Complejidad técnica:** Baja.
* **Trabajo necesario:** Formulario editable, validaciones simples, imagen opcional.
* **Riesgo:** Bajo.

**HU08 – Ver perfil público de otro usuario**

**Estimación:** 2 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El comprador quiere saber más sobre el vendedor.
* **Complejidad técnica:** Baja.
* **Trabajo necesario:** Renderizar datos públicos del usuario, como nombre, reputación y figuritas publicadas.
* **Riesgo:** Bajo.

**HU09 – Cargar figurita repetida**

**Estimación:** 5 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El vendedor quiere publicar figuritas disponibles.
* **Complejidad técnica:** Alta.
* **Trabajo necesario**: Formulario con carga de imagen, selección de álbum, descripción, estado.
* **Riesgo:** Alto por gestión de archivos, validaciones y experiencia de usuario.

**HU10 – Editar figurita cargada**

**Estimación:** 3 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El vendedor necesita corregir errores en figuritas publicadas.
* **Complejidad técnica:** Media.
* **Trabajo necesario:** Acceso a campos ya cargados, edición con validación.
* **Riesgo:** Medio.

**HU11 – Eliminar figuritas**

**Estimación:** 2 SP **Justificación:  
Contexto:** El vendedor quiere eliminar figuritas ya no disponibles.  
**Complejidad técnica:** Baja. **Trabajo necesario:** Confirmación de borrado, cambio de estado o eliminación lógica. **Riesgo:** Bajo.

**HU12 – Ver mis figuritas publicadas**

**Estimación:** 2 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El vendedor necesita gestionar todas sus publicaciones.
* **Complejidad técnica:** Baja.
* **Trabajo necesario:** Mostrar tarjetas/listado con opciones de edición o eliminación.
* **Riesgo:** Bajo.

**HU13 – Marcar figurita como vendida**

**Estimación:** 2 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El vendedor quiere marcar una venta manualmente.
* **Complejidad técnica:** Baja.
* **Trabajo necesario:** Cambio de estado de la figurita, actualización visual.
* **Riesgo:** Bajo.

**HU14 – Enviar mensaje al vendedor**

**Estimación:** 5 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El comprador necesita comunicarse con el vendedor.
* **Complejidad técnica:** Alta.
* **Trabajo necesario:** Backend de mensajería, formulario, asociación con la publicación.
* **Riesgo:** Alto por interacción entre usuarios.

**HU15 – Recibir notificación de nuevos mensajes**

**Estimación:** 3 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El vendedor quiere ser notificado cuando recibe mensajes.
* **Complejidad técnica:** Media.
* **Trabajo necesario:** Sistema de notificación en la interfaz (badge o icono), opcional email.
* **Riesgo:** Intermedio.

**HU16 – Navegar en celular sin problemas**

**Estimación:** 3 SP **Justificación:**

* **Contexto:** Muchos usuarios acceden desde celular.
* **Complejidad técnica:** Media.
* **Trabajo necesario:** Adaptación de la UI a pantallas móviles, pruebas de visualización.
* **Riesgo:** Medio.

**HU17 – Ver mensajes de error claros**

**Estimación:** 2 SP **Justificación:**

* **Contexto:** Los usuarios deben entender qué errores están cometiendo.
* **Complejidad técnica:** Baja.
* **Trabajo necesario:** Validaciones de campos con mensajes explicativos.
* **Riesgo:** Bajo.

**HU18 – Acceder rápidamente a los resultados**

**Estimación:** 3 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El usuario quiere una experiencia fluida.
* **Complejidad técnica:** Media.
* **Trabajo necesario:** Indexado, optimización de queries o filtrado del lado cliente.
* **Riesgo:** Medio.

**HU19 – Usar el sistema en cualquier momento**

**Estimación:** 2 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo.
* **Complejidad técnica:** Baja.
* **Trabajo necesario:** Buen hosting, manejo de errores, monitoreo básico.
* **Riesgo:** Bajo.

**HU20 – Saber que mis datos están protegidos**

**Estimación:** 5 SP **Justificación:**

* **Contexto:** El usuario quiere confiar en el sistema.
* **Complejidad técnica:** Alta.
* **Trabajo necesario:** Encriptación de contraseñas, HTTPS, validaciones de seguridad, cumplimiento de normativas.
* **Riesgo:** Alto.